__________________________________________________________________________________________________Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Latvijas Valsts finansēts Latvijas Nedzirdīgo savienības projekts

„LNS - OTRĀS MĀJAS 2”

Identifikācijas Nr.3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001

APSTIPRINĀTS

Latvijas Nedzirdīgo savienības

Projekta ,,LNS- otrās mājas 2’’

iepirkuma komisijas

2010. gada 27. maija sēdē

protokols Nr. 4

ATKLĀTA KONKURSA

,,LNS sociālās rehabilitācijas centra vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem būvniecība un nodošana ekspluatācijā Liepājā, 1905.gada ielā 35, LNS projekta „LNS -otrās mājas 2”

(līgums Nr. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) ietvaros”

ID Nr. LNS/ 2010-3-PR-7-2-4/02/ERAF

NOLIKUMS

RĪGA 2010

Saturs

|  | I VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA |  |
| --- | --- | --- |
|  | Iepirkuma identifikācijas numurs | 3 |
|  | Pasūtītājs | 3 |
|  | PRETENDENTS | 3 |
|  | IEPIRKUMA PRIEKŠMETS | 3 |
|  | PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS VIETA | 3 |
|  | PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS TERMIŅŠ | 3 |
|  | iepazīšanās ar nolikumu un tā saņemŠana | 3 |
|  | Saziņa | 4 |
|  | cita informācija | 4 |
|  | II INFORMĀCIJA par iepirkuma priekšmetu |  |
|  | iepirkuma priekšmeta raksturojums | 5 |
|  | Līguma izpildes laiks un nosacījumi | 6 |
|  | III piedāvājums |  |
|  | Piedāvājuma iesniegšana | 6 |
|  | Piedāvājuma derīguma terminš | 7 |
|  | Piedāvājuma nodrošinājums | 7 |
|  | Piedāvājuma noformējums un iesniegšana | 7 |
|  | Nosacījumi pretendenta dalībai atklātā konkursā | 8 |
|  | konkursa piedāvājuma iesniegšanas dokumenti- atlases dokumenti | 10 |
|  | konkursa piedāvājumā iesniedzamie dokumenti- tehniskais piedāvājums | 11 |
|  | konkursa piedāvājumā iesniedzamie dokumenti- finanšu piedāvājums | 12 |
|  | IV Pretendentu atlase un vērtēšana |  |
|  | piedāvājumu vērtēšana- pretendentu atlase | 13 |
|  | piedāvājumu vērtēšana- piedāvājuma tehniskās atbilstības pārbaude | 13 |
|  | Finanšu piedāvājumu vērtēšana | 14 |
|  | Piedāvājuma izvēles kritēriji un metodika | 14 |
|  | V iepirkuma līgums |  |
|  | iepirkuma līgums | 16 |
|  | VI citi noteikumi |  |
|  | pasūtītāja un iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi | 16 |
|  | Pretendenta tiesības un pienākumi | 17 |
|  | CITI NOTEIKUMI | 17 |
|  | VII pielikumi | 17 |
|  | 1.pielikums.Pieteikums dalībai konkursā | 19 |
|  | 2.pielikums. Piedāvājuma nodrošinājums | 21 |
|  | 3.pielikums. Informācija par pretendenta personu grupā ietilpstošiem partneriem un/vai apakšuzņēmējiem | 22 |
|  | 4.pielikums. Pretendenta pieredze līdzīgu būvdarbu veikšanā | 23 |
|  | 5.pielikums. Pretendenta un apakšuzņēmēju pakalpojuma sniegšanai paredzēto speciālistu saraksts | 24 |
|  | 6.pielikums. Speciālista CV | 25 |
|  | 7.pielikums.Tehniskā aprīkojuma saraksts | 26 |
|  | 8.pielikums. Objekta apsekošanas reģistrācijas lapa | 27 |
|  | 9.pielikums. Būvdarbu izpildes risku analīze konkrētajam objektam | 28 |
|  | 10.pielikums. Apakšuzņēmēja apliecinājums | 29 |
|  | 11.pielikums. Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks | 30 |
|  | 12.pielikums. Kvalitātes nodrošināšanas plāns | 31 |
|  | 13.pielikums. Līguma projekts | 32 |
|  | 14.pielikums. Līguma izpildes nodrošinājums | 40 |
|  | 15. pielikums. Pretendenta garantijas apliecinājums līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanai | 41 |
|  | 16.pielikums . Tehniskā specifikācija atklātam konkursam ,,LNS sociālās rehabilitācijas centra vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem būvniecība un nodošana ekspluatācijā Liepājā, 1905.gada ielā 35, LNS projekta „LNS -otrās mājas 2” (līgums Nr. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) ietvaros” | 42 |

I VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

# Iepirkuma identifikācijas numurs

ID Nr. LNS/ 2010-3-PR-7-2-4/02/ERAF

# Pasūtītājs

Latvijas Nedzirdīgo savienība

Pasūtītāja rekvizīti:

Latvijas Nedzirdīgo savienība,

Elvīras iela, 19, Rīga, LV- 1083

Reģ. Nr. 40008000615

tālr.: 67470444

fakss: 67470444

e-pasts: lns@lns.lv

### Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā:

Aija Sannikova

Tālr.nr.: 29333028, e-pasts: aija.sannikova@inbox.lv

# PRETENDENTS

### Pretendents ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas iesniegusi Piedāvājumu.

### Ja Pretendents ir personālsabiedrība, atklātā konkursa nolikumā (turpmāk – Nolikums) noteiktās prasības attiecas uz personālsabiedrību un visiem tās biedriem.

### Ja Pretendents ir personu apvienība, Nolikumā noteiktās prasības attiecas uz visiem personu apvienības dalībniekiem.

## IEPIRKUMA PRIEKŠMETS

  - Iepirkuma priekšmets ir LNS sociālās rehabilitācijas centra vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem būvniecība un nodošana ekspluatācijā Liepājā, 1905.gada ielā 35, LNS projekta „LNS -otrās mājas 2” (līgums Nr. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) ietvaros, atbilstoši būvprojektam,, Latvijas Nedzirdīgo savienības Liepājas rehabilitācijas centrs 1905.gada ielā 35, Liepājā’’.

  - Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

## PAKALPOJUMA  SNIEGŠANAS VIETA

Būvniecības pakalpojuma sniegšanas vieta:

- 1905.gada ielā 35, Liepāja

## PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS TERMIŅŠ

Maksimālais Pakalpojuma (būvdarbi un objekta nodošana ekspluatācijā) izpildes termiņš: no līguma, par pakalpojuma sniegšanu, noslēgšanas dienas līdz 2011. gada 30.augustam.

- IEPAZĪŠANĀS AR NOLIKUMU UN TĀ SAŅEMŠANA

  - Ar Nolikumu var iepazīties vai to saņemt Latvijas Nedzirdīgo savienības sekretariātā Elvīras ielā 19, Rīgā darba dienās no 9.00 līdz 16.00. iepirkuma paziņojumā IUB mājaslapā izsludinātajā termiņā no 2010.gada 1.jūnija līdz 2010.gada 23.jūlijam.

### Nolikuma teksts (bez tehniskajā specifikācijā iekļautās informācijas - Tehniskā projekta (Būvprojekta)) pieejams LNS mājaslapā www.lns.lv sadaļā Iepirkumi un konkursi. Nolikums (iekļaujot Tehnisko projektu (Būvprojektu)) ir pieejams digitālā versijā LNS birojā Elvīras ielā 19, 3.stāvā, sekretariātā iepirkuma paziņojumā izsludinātajā termiņā.

  - Ja iepirkuma kandidāts vēlas saņemt Nolikuma 7.2. punktā norādīto informāciju elektroniski, tad tas nosūta elektronisku pieprasījumu un maksājuma uzdevuma kopiju iepirkuma kontaktpersonai uz e-pastu vai faksu (nr.67470444), norādot e-pastu uz kuru jānosūta Nolikuma teksts.

  - Ja iepirkuma kandidāts vēlas saņemt Nolikumu pilnā apjomā (ieskaitot Tehnisko projektu (Būvprojektu)), tad tas iesniedz rakstisku Pieteikumu. Iepirkuma komisija tūlīt pēc pieteikuma saņemšanas vai trīs darba dienu laikā sagatavo un izsniedz Pieteikuma iesniedzējam Nolikuma dokumentu elektronisko versiju. Saņemot iepirkuma Nolikumu Pretendents iesniedz dokumenta kopiju, kas  apliecina, ka ir veikta samaksa LV 5,00 (pieci  lati, 00 santīmi) apmērā Pasūtītāja LNS kontā LV86UNLA0002000700111, SEB 	banka, SWIFT kods UNLA LV2X par Nolikuma kopijas sagatavošanu (pavairošanu).

### Pasūtītāja pārstāvis reģistrē visus Nolikuma saņēmējus. Saņemot Nolikumu, Pretendenta pārstāvis norāda savu vārdu un uzvārdu , uzņēmuma nosaukumu, adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru. Uz šo adresi Pretendentam komisija nosūtīs papildu informāciju un iespējamās izmaiņas un/vai papildinājumus Nolikumā. Tiek uzskatīts, ka Pretendents ir saņēmis papildu informāciju, izmaiņas vai papildinājumus Nolikumā, ja Pasūtītājs to izsūtījis uz Pretendenta norādīto e-pasta adresi.

# SAZIŅA

### Saziņa starp Pasūtītāju un Pretendentiem Konkursa ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu, e-pastu  vai faksu. Saziņas dokumentu, ko nosūta pa faksu, vienlaikus nosūta arī pa pastu. Saziņas dokuments, nosūtot pa faksu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad nosūtītāja fakss ir saņēmis paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu.

### Saziņa starp Pasūtītāju un Pretendentiem notiek starp Pasūtītāja un Pretendenta kontaktpersonām. Pretendents saņemot nolikumu norāda kontaktpersonas vārdu uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru.

### Saziņas dokumentā ietver Konkursa nosaukumu un identifikācijas numuru.

### Pasūtītājs saziņas dokumentu nosūta pa pastu uz Pretendenta pasta adresi vai e-pasta adresi, kā arī pa faksu, ko Pretendents, saņemot Nolikumu, norādījis Pretendenta kontaktinformācijas veidlapā.

### Uz Pretendenta norādītās kontaktpersonas e-pasta adresi vai faksa numuru Iepirkuma komisija nosūta papildus informāciju un iespējamās izmaiņas un/vai papildinājumus Nolikumā, izrakstus no Iepirkuma komisijas lēmumiem u.c. informāciju,  ja tāda nepieciešamība radīsies.  Tiek uzskatīts, ka Pretendents ir saņēmis papildu informāciju, izmaiņas vai papildinājumus nolikumā, ja Pasūtītājs tos izsūtījis uz Pretendenta kontaktpersonas norādīto e-pasta adresi, faksu vai pasta adresi.

### Papildu informāciju Pretendents var pieprasīt ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

# CITA INFORMĀCIJA

### Pasūtītājs rīkos Pretendentu sanāksmi un Būvdarbu vietas apskati.

### Pretendentu sanāksme un Būvdarbu vietas apskate notiks visiem ieinteresētajiem pakalpojuma sniedzējiem vienlaicīgi. Vietas apskates laikā papildu informācija vai skaidrojumi netiks sniegti. Individuāla vietas apskate konkursa norises laikā nav atļauta.

### Pretendentu un Būvdarbu vietas apskates laiks: vietas apskate 2010. gada 16.jūnijā plkst. 12.00  1905.gada ielā 35, Liepājā, bet sanāksme- 2010. gada 16.jūnijā plkst. 13.30 Liepājā , Kr. Valdemāra ielā 43 (LNS Liepājas reģionālajā biedrībā).

  - Sanāksmē Pasūtītājs atbildēs uz sanāksmes laikā uzdotajiem Pretendentu jautājumiem. Sanāksmes protokola izraksts 5 (piecu) darba dienu laikā pēc sanāksmes tiks nosūtīts visiem Pretendentiem, kuri saņēmuši Nolikumu, neatkarīgi no to piedalīšanās sanāksmē.

  - Pretendenti var pieprasīt papildu informāciju par Konkursu, iesniedzot rakstisku pieprasījumu Nolikuma 2. punktā norādītajā adresē. Ja no Pretendenta ir saņemts rakstisks jautājums, Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā no rakstiska pieprasījuma saņemšanas sagatavo rakstisku atbildi un kopā ar uzdoto jautājumu (nenorādot iesniedzēju) to nosūta visiem Pretendentiem, kuri saņēmuši Nolikumu un Pretendentiem, kuri jau iesnieguši

### piedāvājumus. Personām, kuras saņem Nolikumu pēc informācijas sniegšanas, kopā ar Nolikumu izsniedz arī informāciju par uzdotajiem jautājumiem un sniegtajām atbildēm. Pasūtītāja mājas lapā 3 (trīs) darba dienu laikā tiek publicēta papildinformācija par Konkursu.

II INFORMĀCIJA par iepirkuma priekšmetu

# Iepirkuma priekšmeta raksturojums

  - Iepirkuma priekšmets ir LNS sociālās rehabilitācijas centra vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem būvniecība un nodošana ekspluatācijā Liepājā, 1905.gada ielā 35, LNS projekta „LNS -otrās mājas 2” (līgums Nr. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) ietvaros, atbilstoši  būvprojektam ,,Latvijas Nedzirdīgo savienības Liepājas rehabilitācijas centrs 1905.gada ielā 35, Liepājā’’.

  - Pretendentam jāsedz visas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu saistītās izmaksas. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības attiecībā uz šīm izmaksām, neatkarīgi no konkursa rezultātiem.

  - Pretendents (turpmāk- Izpildītājs), kura piedāvājums pēc izvērtēšanas ir atzīts par visatbilstošāko, un kuram tiek piedāvāts noslēgt līgumu, nevar celt jebkādas pretenzijas pret Pasūtītāju, ja iestājas Nolikuma 10.4., 10.5. un 10.8. punktā minētie apstākļi.

  - Veicot būvdarbu izpildi, izpildītājam par saviem līdzekļiem jānodrošina darbus un nepieciešamo aprīkojumu, ja tie nepieciešami būvdarbu izpildei un Tehniskā projekta realizācijai un nav atspoguļoti apjomos vai tāmju formās t.sk. nepieciešamā autotransporta nodrošināšana, celtņu nodrošināšana, WC un nepieciešamie vagoniņi, to uzstādīšana un apkalpe, nepieciešamo saskaņojumu saņemšana, būvatkritumu izvešana, būvlaukuma sakopšana darbu izpildes gaitā un pēc būvdarbu pabeigšanas u.tml..

  - Būvdarbu veikšanai nepieciešamo elektroenerģiju, ūdeni un citus būvniecībai nepieciešamos resursus būvdarbu teritorijā Liepājā, 1905.gada ielā 35 nodrošinās Izpildītājs. Izpildītājam jāsaskaņo resursu izmantošana ar attiecīgām institūcijām un jānodrošina pakalpojumu savlaicīga apmaksa.

  - Būvdarbu gaitā radušos būvatkritumu utilizāciju būs jāveic Izpildītājam. Izpildītājam jānoslēdz atbilstošie pakalpojumu līgumi.

  - Būvobjekta nodošanu ekspluatācijā jāorganizē Izpildītājam un jāiesniedz Pasūtītājam visi ar Būvobjekta nodošanu ekspluatācijā saistītie dokumenti.

  - Veikto būvdarbu un tajos izmantoto materiālu, aprīkojuma u.c. tehniskajā projektā iekļauto ierīču minimālais garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) kalendārie mēneši no būvdarbu nodošanas-  pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas starp Pasūtītāju un Izpildītāju.

  - Pretendentam ir rūpīgi jāiepazīstas ar Nolikumu, jāveic būvniecības vietas apskate dabā, nepieciešamības gadījumā rakstiski jāuzdod interesējošie jautājumi, jo noslēdzot Pakalpojumu  līgumu Izpildītājs apliecinās, ka ir pilnībā iepazinies ar Nolikumā iekļautiem noteikumiem un  Tehnisko projektu un, ka Tehniskais projekts ir kvalitatīvi realizējams  noteiktā laikā un  apjomā.

# Līguma izpildes laiks un nosacījumi

### Būvdarbu sagatavošanās darbi jāuzsāk nekavējoties pēc līguma parakstīšanas un  teritorijas pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas.  Būvdarbi jāuzsāk ne vēlāk kā 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no būvatļaujas saņemšanas dienas. Pēc būvdarbu uzsākšanas tiek uzskatīts, ka Izpildītājs saņēmis no Pasūtītāja būvdarbu veikšanai visu nepieciešamo dokumentāciju un informāciju pilnā apjomā.

### Maksimālais būvdarbu (ieskaitot objekta nodošanu ekspluatācijā) izpildes termiņš: no līguma parakstīšanas dienas līdz 2011.gada 30.augustam, saskaņā ar līguma projektā ietvertajiem nosacījumiem un atbilstoši norādītajiem starptermiņiem.

### Avansa maksājums nav paredzēts. Darbu izpildes apmaksa notiek 50  (piecdesmit ) darba  dienu laikā no Izpildītāja iesniegto atskaišu, rēķinu u..c. dokumentu , kā arī darbu pieņemšanas-  nodošanas aktu trīspusējas parakstīšanas (Izpildītājs, Pasūtītājs, Būvuzraugs) par katru darba posmu, bet ne biežāk kā vienu reizi mēnesī. Noslēguma maksājums notiek pēc būvniecības objektu nodošanas ekspluatācijā, atbilstošo dokumentu iesniegšanas Pasūtītājam un pieņemšanas-  nodošanas aktu trīspusējas parakstīšanas  par darbu kopapjoma izpildi.

III piedāvājums

# Piedāvājuma iesniegšana

### Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Piedāvājumam jāatbilst visām šajā Nolikumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām.

### Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2010.gada 23.jūlijam plkst.11.00 Elvīras ielā 19, Rīgā, LNS sekretariātā. Piedāvājumus var iesniegt  personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

### Piedāvājumi tiks atvērti 2010.gada 23.jūlijā plkst. 11.00 Elvīras ielā 19, Rīgā, LNS konferenču zālē. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta un pretendenta pārstāvis var piedalīties Iepirkuma komisijas organizētā piedāvājumu atvēršanas sapulcē. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona) piedāvājumu atvēršanā uzrāda personu apliecinošu dokumentu, savukārt, Pretendenta pārstāvis - personu apliecinošu dokumentu, kā arī dokumentu, kas apliecina tā tiesības pārstāvēt attiecīgo Pretendentu. Visi piedāvājumu atvēršanas sapulces dalībnieki tiek reģistrēti.

### Saņemot Piedāvājumu, Pasūtītājs aizpilda Piedāvājuma iesniegšanas veidlapu. Piedāvājuma iesniegšanas veidlapā ierakstīto informāciju pārbauda piedāvājuma iesniedzējs un apliecina ar parakstu, ka visa reģistrētā informācija ir pareiza.

### Piedāvājuma iesniegšanas veidlapā reģistrē piedāvājuma iesniedzēju, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku.  Pēc Pretendenta pārstāvja lūguma, pasūtītājs izsniedz aizpildītas Piedāvājuma iesniegšanas veidlapas kopiju.

### Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pasūtītājs neatver. Iesniegtie Piedāvājumi netiek izsniegti Pretendentiem.

### Saņemot piedāvājumus, Pasūtītāja pārstāvis reģistrē Piedāvājumu speciālā reģistrācijas veidlapā Piedāvājumu  iesniegšanas secībā. Pasūtītāja pārstāvis uz aploksnes vai paketes fiksē saņemšanas datumu un laiku. Aploksnes vai paketes tiek glabātas neatvērtas līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei.

### Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu iesniegšanas vietā. Par šādu darbību Pretendents iesniedz skaidrojošu pavadvēstuli, kuru parakstījusi Pretendenta atbildīgā amatpersona un  kurā norāda savas darbības nolūku.

### 12.8.1. Ja pretendents atsauc savu piedāvājumu, tad šī pretendenta  piedāvājums netiek izskatīts, bet  netiek izsniegts. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz Pretendentu no tālākas līdzdalības Konkursā.

### Piedāvājuma mainīšanas gadījumā (,,Jauns piedāvājums”) vai grozījumu   gadījumā (“Piedāvājuma grozījumi”)  par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas laiks. Piedāvājuma grozījumus vai jaunu piedāvājumu noformē un iesniedz atbilstoši Nolikumā noteiktajām Piedāvājuma iesaiņošanas, noformēšanas un iesniegšanas prasībām, uz piedāvājumā ārējā iepakojuma norādot “Piedāvājuma grozījumi”  vai ,,Jauns piedāvājums’’

### Piedāvājuma grozījumus vai jaunu piedāvājumu Pasūtītāja pārstāvis reģistrē Piedāvājumu reģistrācijas veidlapā un par tiem  aizpilda Piedāvājumu grozījumu vai Jaunu piedāvājumu iesniegšanas anketu.

# PIEDĀVĀJUMA DERĪGUMA TERMIŅŠ

### Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam līdz 2011.gada 30.janvārim.

# PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

### Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz Piedāvājuma nodrošinājumu 5% (piecu procentu) apmērā no Pretendenta piedāvātās Būvdarbu cenas.

### Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tam ir jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma veidnei (2. pielikums).

### Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

### 14.3.1. līdz piedāvājuma derīguma termiņam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis                                Pretendents un Piedāvājuma nodrošinājuma izsniedzējs.

#### 14.3.2.   līdz Pakalpojuma līguma noslēgšanai.

#### 14.4. Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atgriež Pretendentiem šādā kārtībā:

14.4.1. Pretendentiem, kas nav atzīti par uzvarējušiem iepirkumā - pēc iepirkuma procedūras beigām (pēc  līguma noslēgšanas ar uzvarējušo pretendentu).

### 14.4.2. Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis Pakalpojuma līgumu, - ne agrāk kā pēc 90 (deviņdesmit) dienām pēc Pakalpojumu līguma noslēgšanas.

#### 15. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMS UN IESNIEGŠANA

### 15.1.Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.

### Piedāvājums jāievieto vienā slēgtā un aizzīmogotā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

### Uz aploksnes vai iepakojuma jānorāda:

15.3.1.Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,

15.3.2.Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,

15.3.3.  Jābūt norādei  ”Piedāvājums atklātam konkursam

„LNS sociālās rehabilitācijas centra vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem būvniecība un nodošana ekspluatācijā Liepājā, 1905.gada ielā 35, LNS projekta „LNS -otrās mājas 2” (līgums Nr. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) ietvaros”, iepirkuma identifikācijas numurs ID Nr. LNS/ 2010-3-PR-7-2-4/02/ERAF ; Neatvērt līdz 2010.gada 23.jūlijam, plkst.11.00.

15.4. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jāatbilst Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un jāsastāv no 3 (trīs) daļām, kas cauršūtas vienā sējumā:

15.4.1. Komersanta (komercsabiedrības) vadītāja parakstīts pieteikums par piedalīšanos konkursā (1.pielikums) un Pretendenta Atlases dokumenti (nolikuma 17.punkts);

15.4.2. Tehniskais piedāvājums (nolikuma 18.punkts);

15.4.3. Finanšu piedāvājums (nolikuma 19.punkts).

### Pretendents piedāvājumu iesniedz 4 (četros) eksemplāros no kuriem viens eksemplārs ar norādi “ORIĢINĀLS” un pārējie eksemplāri ar norādi “KOPIJA”. Nedrīkst būt atšķirības saturā, formā un veidā starp oriģinālu un kopiju.

### Piedāvājuma sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma lapas numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver:

15.6.1. norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu;

15.6.2. Pretendenta (ja pretendents ir fiziska persona) vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu;

15.6.3. Apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu;

15.6.4. Pretendenta zīmogs.

### Kā atsevišķu dokumentu Piedāvājuma aploksnē vai iepakojumā ievieto Piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu.

### Pretendenta Atlases dokumentus un Tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots notariāli apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

### Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, pretendents tās apliecina. Kopijas apliecinājums ietver:

15.9.1. Norādi “KOPIJA PAREIZA”;

15.9.2. Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu;

15.9.3.Apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

### Ja dokumenta kopijas nebūs apstiprināta , komisija uzskatīs, ka dokuments nav iesniegts.

### Visiem Pretendenta iesniegtiem dokumentiem jābūt noformētiem saskaņā ar Ministru kabineta 1996. gada 23. aprīļa noteikumiem Nr. 154 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”.

# NOSACĪJUMI  PRETENDENTA  DALĪBAI  ATKLĀTĀ  KONKURSĀ

### Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst Nolikumā ietvertos nosacījumus un prasības. Jebkura Pretendenta piedāvātā norma, kas ir pretrunā ar Nolikumu, netiks pieņemta un var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.

### Pretendents nevar piedalīties cita Pretendenta piedāvājumā jebkādā statusā. Ja Pretendents ir piedalījies vairāk nekā vienā piedāvājumā, visi piedāvājumi ar viņa līdzdalību tiks noraidīti.

### Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav   apturēta vai pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu.

### Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu Latvijas Republikā vai citā valstī, kur tas reģistrēts.

### Pretendents vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas un uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu ar tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā.

### Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz Pretendentu, personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).

## PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS

## PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PRETENDENTA ATBILSTĪBU PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS VEIKŠANAI

### Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja pretendents būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

### Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja pretendents būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks būvdarbus ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

### Pretendenta piedāvātajam Būvdarbu vadītājam un citiem galvenajiem speciālistiem ir spēkā esoši būvprakses sertifikāti visā būvniecības periodā.

PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PRETENDENTA SAIMNIECISKO

UN FINANSIĀLO STĀVOKLI

### Pretendenta pēdējos 3 (trīs) finanšu pārskata gados (2007., 2008. un 2009.gada), par kuriem bija jāiesniedz un Pretendents ir iesniedzis gada finanšu pārskatus nodokļu administrācijas iestādē, katra gada apgrozījums būvniecībā 3 (trīs) reizes pārsniedz piedāvāto kopējo līgumcenu bez PVN.

PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PRETENDENTA TEHNISKAJĀM UN PROFESIONĀLAJĀM SPĒJĀM

### Pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir veicis un pabeidzis vismaz 2 (divas)  Sabiedriski nozīmīgu būvi (skat. Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumu Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 25.2 punktu (Latvijas Vēstnesis, 04.04.1997, nr. 88)) būvdarbus, kā arī saņēmis pozitīvas atsauksmes no šo būvobjektu pasūtītājiem.

### Pretendentam jānodrošina šādus galvenos speciālistus:

- būvdarbu vadītājs ar šādu kvalifikāciju:

    - augstākā izglītība – inženieris (būvniecības jomā) ;

    - būvprakses sertifikāts būvdarbu – ēku būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā.

- pieredze:

      - vismaz 5 gadi ēku būvdarbu vadīšanā;

      - pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir vadījis vismaz 2 (divas) Sabiedriski nozīmīgas būves (skat. Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumu Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 25.2 punktu (Latvijas Vēstnesis, 04.04.1997, nr. 88)) būvdarbus un katra būvobjekta būvizmaksu apjoms ir līdzvērtīgs Pretendenta piedāvājumam.

### Pretendentam jānodrošina inženiertehnisko sistēmu celtniecības un montāžas darbu vadītājus ar augstāko izglītību šādās jomās:

### ūdens un kanalizācijas sistēmu inženieri ar būvprakses sertifikātu – ūdens un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā;

### siltumapgādes un ventilācijas sistēmu inženieri ar būvprakses sertifikātu  siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvmontāžas darbu vadīšanā;

### elektroinženieri ar būvprakses sertifikātu – kabeļu elektropārvades līniju/spēka un apgaismošanas instalāciju būvdarbu vadīšanā;

### vadības un automātikas sistēmu inženieri ar būvprakses sertifikātu – vadības un automātikas ietaišu darbu vadīšanā.

  - Pretendentam ir jānodrošina sertificēts darba aizsardzības speciālists, kurš līguma izpildes laikā veiks darba aizsardzības koordinatora funkcijas saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un citu normatīvo aktu noteikumiem (sertifikāts vai tā kopija). Pretendentam ir jāiesniedz kvalitātes sistēmas sertifikāta apliecināta kopija saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumiem Nr.723 „Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību”, vai arī Pretendenta apliecinājums, kurā norādīts, ka pretendenta darbības sfērā būvniecības darbu vadīšanu ir kvalitātes nodrošināšanas sistēma.

  - Piesaistītajiem sertificētajiem speciālistiem ir jābūt pieejamiem konkursa rezultātā noslēdzamā būvdarbu līguma izpildei visu līguma darbības laiku.

### Pretendenta uzņēmumā ir ieviestas kvalitātes, vides un arodveselības un darba drošuma pārvaldes nodrošināšanas sistēmas. Iepirkuma komisijai ir tiesības jebkurā piedāvājuma izvērtēšanas stadijā pārbaudīt un izvērtēt pretendenta norādītos kvalitātes nodrošinājuma pasākumus pretendenta uzņēmumā, pieaicinot attiecīgus kvalitātes vadības ekspertus.

### Saskaņā ar šī nolikuma 9.3.punktu, Pretendents ir apsekojis būvobjektu Pasūtītāja norādītajā laikā. Apsekošanas fakts tiek fiksēts Objekta apsekošanas reģistrācijas lapā (8. pielikums), kuru paraksta pretendenta un Pasūtītāja pārstāvji.

### Pretendents būvdarbu veikšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus,  saskaņā ar Iepirkuma līgumu tiem nododot ne vairāk kā 70% (septiņdesmit procentus) no līguma kopējā apjoma.

### Pretendents var balstīties uz apakšuzņēmēju iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli, kā arī prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām. Pretendenta iesniegtajos dokumentos jāatspoguļojas Pretendenta un apakšuzņēmēju ieguldījums prasību izpildē.

### Kompetento institūciju izsniegtās izziņas, kurās norādītā informācija nav aktuāla uz Piedāvājuma  iesniegšanas brīdi, nav derīgas.

# KONKURSA PIEDĀVĀJUMĀ IESNIEDZAMIE DOKUMENTI –

# ATLASES DOKUMENTI

### Komersanta (komercsabiedrības) vadītāja vai pilnvarotās personas parakstīts pieteikums par piedalīšanos konkursā atbilstoši (1. pielikums).

### Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītāja parakstītās pilnvaras oriģināls, ja piedāvājuma dokumentus paraksta pilnvarotā persona.

### LR Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdota reģistrācijas apliecības kopija vai izziņas kopija, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā.

### Pretendentam, kuram piedāvāts noslēgt būvdarbu līgumu, 5 (piecu) dienu laikā Pasūtītājam ir jāiesniedz LR Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas, ne agrāk kā trīs mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas, izziņa, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu un neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par Pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu un kura satur informāciju par uzņēmuma paraksta tiesīgām personām.

### Pretendentam, kuram piedāvāts noslēgt būvdarbu līgumu, 5 (piecu) dienu laikā Pasūtītājam ir jāiesniedz izziņa, kuru izdevis LR Valsts ieņēmumu dienests vai līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde citā valstī, kur pretendents reģistrēts, kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu izziņas izsniegšanas brīdī.

### Pretendenta izdota izziņa par pretendenta gada finanšu apgrozījumu 2007., 2008. un 2009.gados veicot publisko ēku būvniecības un rekonstrukcijas darbus (personu grupas gadījumā attiecināms arī uz personu grupu). Ja pretendents nodarbojas ne tikai ar būvniecību, bet arī citām uzņēmējdarbības formām, tad pieprasītais apgrozījums attiecināms tikai uz uzņēmējdarbību būvniecībā, kam jābūt dokumentā skaidri norādītam.

### Pretendenta apliecinājums par to, ka:

    - Pretendents vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas un uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu ar tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā;

    - Pēdējo triju gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas pamatojoties uz spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas sniegtu atzinumu par būtisku attiecīgo nozari regulējošo normatīvo tiesību aktu pārkāpumu, kā arī vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtisku pārkāpumu, nav konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi.

### Pretendenta Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija un lēmuma kopija par ikgadējās informācijas atjaunošanu.

### Centrālās statistikas pārvaldes izziņa par pēdējos 3 (trijos) gados izpildīto būvdarbu apjomu.

### Pretendenta sagatavots saraksts par pretendenta uzsāktajiem un/vai pabeigtajiem līdzīgiem (līdzīgs - skat. Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumu Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 25.2 punktu (Latvijas Vēstnesis, 04.04.1997, nr. 88)) būvdarbiem un katra būvobjekta būvizmaksu apjoms ir analogs Pretendenta piedāvājuma, par pēdējiem 3 (trīs) gadiem. (4. Pielikums), pievienojot vismaz 2 (divas) citu pasūtītāju atsauksmes , kas adresētas Latvijas Nedzirdīgo Savienībai.

### Atbildīgā būvdarbu vadītāja un galveno speciālistu   pieredzes apraksts (CV)  (Pielikums nr. 6),   izglītības dokumentu kopijas un sertifikāta kopija.

### Apliecinājums, ka atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir vismaz 5 (piecu) gadu pieredze vadītāja amatā līdzīga rakstura un apjoma darbu veikšanā, kam pievienots saraksts par līdzīga rakstura un apjoma (līdzīgs - skat. Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumu Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 25.2 punktu (Latvijas Vēstnesis, 04.04.1997, nr. 88) veiktajiem būvdarbiem pēdējo 3 (trīs) gadu laikā. Pievienotā sarakstā jānorāda katra būvobjekta pasūtītāju, objekta nosaukumu, izpildes laiku un apjomu naudas izteiksmē.

### Būvdarbu veikšanai piedāvāto galveno speciālistu saraksts saskaņā ar šo nolikumu (5. pielikums), kur norādīta speciālista piedāvātā pozīcija projektā, vārds, uzvārds, uzņēmums, kuru speciālists pārstāv, izglītība (pielikumā izglītību apliecinošo dokumentu kopijas) , specializācija, sertifikāta numurs (pielikumā sertifikātu kopijas), pieredze attiecīgajā specialitātē ( pielikumā speciālistu CV, izglītības dokumentu un sertifikātu apstiprinātas kopijas).

### Pretendentam jāiesniedz apdrošinātāja garantijas vēstule, ka pretendents noslēgs civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu 100% apmērā no pretendenta piedāvātās līgumcenas un tā darbosies uz visu objekta būvniecības laiku, vai Civiltiesiskās apdrošināšanas polises kopija par visu būvniecības risku apdrošināšanu pret visiem iespējamiem zaudējumiem gan par visa objekta apdrošināšanu, gan arī atsevišķi dzīvojamo ēku Liepājā, 1905.gada ielā 33 un dzīvojamo ēku Liepājā, 1905.gada ielā 37 īpašniekiem.

### Ja pretendents būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, jāiesniedz šādi dokumenti:

- apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksta veidnei (3. Pielikums).

- rakstisks apakšuzņēmēja apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja apliecinājuma veidnei (10. Pielikums).

- Nolikuma 17.sadaļā noteiktie atlases dokumenti, kas apliecina apakšuzņēmēja atbilstību nosacījumiem pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā.

### 17.6. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad konkursa piedāvājumā iesniedzamo dokumentu paketei jāpievieno:

- Piegādātāju apvienības sadarbības līguma kopija;

- Nolikuma 17.sadaļā noteiktie atlases dokumenti, kas apliecina  piegādātāju apvienības atbilstību nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā par katru piegādātāju apvienības dalībnieku;

- Pilnvara galvenajam dalībniekam pārstāvēt piegādātāju apvienību konkursā.

# Konkursa piedāvājumā iesniedzamie dokumenti – tehniskais piedāvājums

### Pretendenta piedāvātais kvalitātes nodrošināšanas plāns atbilstoši šī nolikuma  12.pielikumam.

### Pretendenta garantijas vēstule par objekta, no tā nodošanas ekspluācijā garantijas laiku, kas nedrīkst būt īsāks par 24 (divdesmit četriem) kalendārajiem mēnešiem un apdrošinātāja vēstule, kurā apdrošinātājs garantē, ka apdrošinās objektu uz Pretendenta norādīto garantijas laiku.

### Apliecinājums, ka realizācijā izmantojamo iekārtu un būvizstrādājumu kvalitāte būs atbilstoša kādam no zemāk uzrādītajiem kritērijam:

- ja tehniskajā specifikācijā (apjomos) ir norādītas prasības attiecībā uz iekārtas, izstrādājumu vai procesu kvalitāti, apjomu, drošību, garantiju, pārbaudes metodēm, iesaiņošanu, marķēšanu, izmantojamām metodēm, nepieciešamajiem resursiem, vēlamo galarezultātu, atbilstību nozares normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, vides aizsardzību, invalīdu piekļuves iespējām un citas pamatotas un objektīvas prasības, tad tās ir jāievēro lai iepirkuma priekšmets atbilstu iepirkuma mērķim.

- ja tehniskajā specifikācijā (apjomos) nav konkrētas norādes par iekārtu vai izstrādājumu vai procesu izcelsmi, tad atbilstoši Latvijas Republikā būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām, nodrošināt projekta prasībām atbilstošus funkcionālos un tehniskos parametrus.

- projekta izpildē pielietotajiem būvizstrādājumiem ir jāatbilst Latvijas Republikas MK Nr.181., „Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā”.

### Pretendenta un pasūtītāja pārstāvja parakstīts apliecinājums par objekta apsekošanu (8. pielikums).

### ISO 9001:2000 sertifikāta kopija sertificētajā jomā vai sertifikāta kopija par atbilstošu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, kas atbilst Eiropas sertifikācijas standartiem, vai cits pretendenta pierādījums par kvalitātes nodrošinājuma pasākumiem, ietverot iepirkuma priekšmetā minētos vispārceltnieciskos būvdarbus.

### ISO 14001:2004 sertifikāta kopija sertificētajā jomā vai apraksts par vides aizsardzības prasību nodrošināšanu to apliecinot atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 44.pantam „Vides vadības standarti”, ietverot iepirkuma priekšmetā minētos vispārceltnieciskos būvdarbus.

### OHSAS 18001:2007 sertifikāta kopija sertificētajā jomā vai apraksts par arodveselības un darba drošuma pārvaldes sistēmu, ietverot iepirkuma priekšmetā minētos vispārceltnieciskos būvdarbus.

### Pretendentam brīvā formā jāiesniedz būvdarbu izpildes risku analīze konkrētajam objektam (9. pielikums).

  - Detalizēts, pa etapiem  darbu izpildes kalendārais grafiks saskaņā ar nolikuma pievienoto paraugu (11. pielikums), norādot darbu izpildes termiņus katram darbu veidam ņemot vērā Nolikumā noteiktos izpildes termiņus.

  - Pretendentam brīvā formā ir jāsagatavo darbu organizācijas plāna (DOP plāna) apraksts.

  - DOP plānam klāt jāpievieno tehniskā aprīkojuma sarakstu (7.pielikums).

# KONKURSA PIEDĀVĀJUMĀ IESNIEDZAMIE DOKUMENTI – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

### Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši MK 19.12.2006 noteikumiem Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06". Sastādot tāmi, nepieciešamo materiālu un veicamo darbu veids un daudzums jāuzrāda atbilstoši visam tehniskajā projektā paredzētajam darbu apjomam.

### Finanšu piedāvājumā cenas norāda latos (LVL) ar PVN un bez PVN.

### Finanšu piedāvājuma cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas nodrošina visa būvniecības darbu kompleksa izpildi, tajā skaitā:

    - piegāžu un pakalpojumu līgumcenu, kuri nepieciešami šī iepirkuma rezultātā noslēgtā būvdarbu līguma izpildei t.sk. teritorijas labiekārtošanas un apzaļumošanas izmaksas;

    - darbu veikšanai nepieciešamo atļauju un saskaņojumu, darbu nodošanai nepieciešamo pārbaužu, ekspertu un kontrolējošo institūciju atzinumu saņemšanas izmaksas;

    - visu ar pamatdarbiem saistīto darbu, tai skaitā materiālu un atkritumu transporta izmaksas;

    - visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu veikšanu, tai skaitā visi nodokļi, maksa par energoresursiem un komunālajiem pakalpojumiem, laukuma uzturēšanas kārtībā izmaksas, būvgružu novākšanas un utilizācijas izmaksas, būvobjekta, savu materiālu un tehnikas apsardzes u.c. izmaksas;

    - nepieciešamības gadījumā tehniskā projekta rasējumu tālākas detalizācijas izstrādāšanas izmaksas, saskaņojot to ar Pasūtītāja pārstāvi;

    - visa veida apdrošināšanas izdevumi.

### Pretendenta piedāvātās tāmes katras pozīcijas vienības cenas vērtība ir nemainīga visā līguma izpildes laikā. Tāmes kopējā vērtība ietver arī iespējamo neparedzētos vai papildus darbu izmaksas. Finanšu piedāvājumā jābūt iekļautām izmaksām neparedzētiem izdevumiem. Visām izmaksām, pamatojoties uz kurām tiek veidots finanšu piedāvājums, ir jābūt atšifrētām.

### Pretendentam ir jāiesniedz detalizēts naudas apguves plāns (norādot summu ar PVN un bez PVN). Naudas plūsma jāveido mēneša griezumā pa darbu/pakalpojumu posmiem atsevišķi un kopā, kā arī jānorāda kopsummas pa mēnešiem un pa līguma izpildes laiku kopā (nolikuma 12.pielikums).

### Pretendenta apliecinājums par apgrozāmo līdzekļu pietiekamību pasūtījuma izpildei, pievienojot brīvā formā finanšu iestādes (bankas) izsniegtu pierādījumu, ka pretendenta kredītspēju minimālā neto summa ir ne mazāka kā LVL 25 000 (divdesmit pieci tūkstoši latu). Izziņa par esošiem naudas līdzekļiem pretendenta kontos tiks izskatīta par neatbilstošo prasībām. Bankas pierādījuma oriģinālu drīkst pievienot atsevišķi.

IV Pretendentu atlase un vērtēšana

# PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA - PRETENDENTU ATLASE

## Pretendentu atlasi iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

## Pretendentu atlases procedūrā iepirkuma komisija pārbauda vai Pretendents ir iesniedzis visus konkursa Nolikumā prasītos dokumentus. Iepirkuma komisija izvērtē iesniegto dokumentu atbilstību konkursa Nolikuma pielikumos fiksētajām formām un iesniegto dokumentu satura atbilstību konkursa Nolikuma prasībām. Pārbauda pretendenta atbilstību konkursa Nolikumā un Publisko iepirkumu likumā izvirzītajām prasībām.

## Iepirkuma komisija var pieprasīt (t.s.k. Pretendentam) atsauksmes no pasūtītājiem, kas norādīti pretendenta iesniegtajā sarakstā par pretendenta uzsāktajiem un pabeigtajiem būvdarbiem un atsauksmes par atbildīgo būvdarbu vadītāju.

## Iepirkuma komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja:

#### nav iesniegti visi Nolikuma 17. sadaļā minētie dokumenti;

#### kāds no dokumentiem nav noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām;

#### ja saņemta kaut viena negatīva atsauksme no pasūtītāja, kas norādīts pretendenta iesniegtajā sarakstā par uzsāktajiem un pabeigtajiem būvdarbiem;

#### ja saņemta kaut viena negatīva atsauksme no pasūtītāja par atbildīgo būvdarbu vadītāju, kas norādīts pretendenta iesniegtajā sarakstā;

#### dokumenta saturs neatbilst Nolikuma un LR normatīvo aktu prasības.

- nav iesniegti garantijas apliecinājumi .

  - Pretendenti, kas izturējuši pretendentu atlasi, tiek pielaisti piedāvājumu tehniskās atbilstības pārbaudei.

# PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA  - PIEDĀVĀJUMA TEHNISKĀS ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE

## Pēc pretendentu atlases dokumentu pārbaudes iepirkuma komisija veic to pretendentu, kas izturējuši pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi.

## Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

## Ja iepirkuma komisijai rodas šaubas par pretendenta piedāvāto būvdarbu izpildes termiņu, Iepirkuma komisija var pieaicināt ekspertu, kurš pārbauda un sniedz atzinumu par piedāvāta termiņa izpildes iespējamību saskaņā ar konkrētā pretendenta piedāvājumu par būvdarbu metodēm.

## Pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā iepirkuma komisija vērtē katru piedāvājumu atsevišķi, saskaņā ar Nolikuma 18. punktā izvirzītajām prasībām.

## Iepirkuma komisija atzīst par neizturējušiem piedāvājuma atbilstības pārbaudi un nepielaiž pie tālākās vērtēšanas to pretendentu piedāvājumus, kuros iesniegtais piedāvājums neatbilst konkursa Nolikuma prasībām.

## Iepirkuma komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja:

### pretendents nav apsekojis objektu;

- nav iesniegts kvalitātes nodrošināšanas plāns;

- nav iesniegts risku apraksts;

- nav iesniegti sertifikāti vai ekvivalenti sertifikāti, vai sistēmu apraksti.

- laika grafiks neatbilst noteiktajām prasībām un formai,

- pretendents nav iesniedzis DOP plāna aprakstu,

## Pretendenti, kas izturējuši tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, tiek pielaisti pie finanšu  piedāvājumu atbilstības pārbaudes.

# FINANŠU PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

## Šajā piedāvājumu vērtēšanas stadijā Iepirkuma komisija vērtē tikai tos piedāvājums, kas izturējuši pretendentu atlases un pretendentu tehniskās atbilstības vērtēšanas pārbaudi.

## Finanšu piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē, vispirms pārbaudot, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja piedāvājumā tiek konstatēta aritmētiska kļūda, komisija rīkojas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

## Iepirkuma komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja:

### lokālajās tāmēs ir mainīti darbu apjomi vai to saturs;

### lokālajās tāmēs fiksētās izmaksas iepirkuma komisija Publisko iepirkumu likuma 48. pantā noteiktajā kārtībā ir atzinusi par nepamatoti lētām;

- lokālajās tāmēs un kopsavilkuma tāmēs nav aizpildītas visas ailes.

- nav paredzēts finanšu piedāvājums visiem  nepieciešamiem būvdarbiem un citiem būvprojektā paredzētiem darbiem.

- Nav iesniegts naudas apguves plāns.

# PIEDĀVĀJUMU IZVĒLES KRITĒRIJI UN METODIKA

### No piedāvājumiem, kuri atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

### Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto būvdarbu kopējo cenu bez PVN.

### Vērtēšanas kritēriji un to skaitliskās vērtības saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēlei:

#### Cena (īpatsvars 50 (piecdesmit) punkti):

    - vērtēšanā tiek izmantota pretendenta norādītā būvdarbu kopējā cena bez PVN;

    - cenas vērtējums tiek noteikts, izmantojot šādu formulu:

, kur

– cenas novērtējuma rezultāts;

50 – cenai noteiktais maksimālais punktu skaits;

– lētākā konkursā piedāvātā cena;

F – vērtējamā piedāvājuma cena.

### Vērtēšanas kritēriji un to skaitliskās vērtības saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēlei:

- Tehniskie kritēriji (īpatsvars 50 (piecdesmit) punkti):

    - vērtēšanā tiek izmantota pretendenta Tehniskajā piedāvājumā norādītā informācija, kas tiek novērtēta, piemērojot šādus novērtēšanas kritērijus un punktu sistēmu:

| Nr. p. k. | Vērtēšanas kritēriji | Vērtēšanas metode | Maksimālais punktu skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kvalitātes nodrošināšanas plāns | 15 |
| 1.1. | Pretendents iesniedzis darba organizācijas un metožu aprakstu | Izpildīts kvalitatīvi, informācija sniegta skaidri un detalizēti. Pilnībā atbilst 12. pielikumā noteiktajām prasībām – 15 punkti Daļēji izpildīts, informācija sniegta, detalizācijas pakāpe nepietiekama – 8 punkti Daļēji izpildīts, informācija nav sniegta pa visām sadaļām – 4 punkti Nav informācijas – 0 punkti |  |
| 1.2. | Darbu izpildes programma (darbu izpildes grafiks, termiņš) | Izpildīts kvalitatīvi, informācija sniegta skaidri un detalizēti. Pilnībā atbilst 12. pielikumā 1.un 2. punktā noteiktajām prasībām – 10 punkti Daļēji izpildīts, informācija sniegta, detalizācijas pakāpe nepietiekama – 6 punkti Daļēji izpildīts, informācija nav sniegta pa visām sadaļām – 2 punkti Nav informācijas – 0 punkti | 10 5 |
| 1.3. | Naudas apguves plāns | Izpildīts kvalitatīvi, informācija sniegta skaidri un detalizēti. Pilnībā atbilst 12. pielikumā 3.punktā noteiktajām prasībām – 5 punkti Daļēji izpildīts, informācija sniegta, detalizācijas pakāpe nepietiekama – 2 punkti Nav informācijas – 0 punkti |  |
| 2. | Būvdarbu izpildes risku analīze | Izpildīts kvalitatīvi, informācija sniegta skaidri un detalizēti. Pilnībā atbilst 9. pielikumā noteiktajām prasībām – 10 punkti Daļēji izpildīts, informācija sniegta, detalizācijas pakāpe nepietiekama – 7 punkti Daļēji izpildīts, informācija nav sniegta pa visām sadaļām – 4 punkti Nav informācijas – 0 punkti | 10 |
| 3. | Vides aizsardzības prasību ievērošana un vides piemērošana invalīdiem | Izpildīts kvalitatīvi, informācija sniegta skaidri un detalizēti. Aprakstā ir konkrēti norādīts, kādā veidā pasākums tiks realizēts, kādu ietekmi uz vides faktoriem piedāvātais pasākums aizsargā, kā tiks nodrošinātas vides piemērošanas prasības invalīdiem – 10 punkti Daļēji izpildīts, informācija sniegta, detalizācijas pakāpe nepietiekama – 5 punkti Nav informācijas – 0 punkti | 10 |
| Tehnisko kritēriju kopvērtējums (); maksimums: | 50 |

### Tehnisko kritēriju novērtējums tiks noteikts, ievērojot šādu kārtību:

- katrs iepirkuma komisijas loceklis veiks novērtēšanu atbilstoši Nolikuma 20.4. apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem;

- tiks saskaitīti iepirkuma komisijas locekļu vērtējumi katrā kritērijā, un iegūtais rezultāts tiks dalīts ar iepirkuma komisijas locekļu skaitu, kas veikuši vērtēšanu, iegūstot tehnisko kritēriju novērtējuma rezultātu (St).

- Kopējais punktu skaits katram piedāvājumam tiek noteikts, izmantojot šādu formulu:

, kur

– piedāvājuma gala novērtējums (punktos);

– tehnisko kritēriju novērtējums (punktos);

– cenas novērtējums (punktos).

### Maksimālais punktu kopskaits ir 100 (viens simts). Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu iepirkuma komisija atzīst piedāvājumu, kurš iegūs visaugstāko gala novērtējumu (punktu skaitu).

### Vienāda pēc vērtējuma atbilstoša piedāvājuma gadījumā, priekšrocība tiks dota uzņēmējam, kas garantē, ka darbu izpildē tiks piesaistīti LNS biedri. Iespējamā sadarbība ar LNS biedru ir jānoformē nodomu līguma veidā.

# V IEPIRKUMA LĪGUMS

# IEPIRKUMA LĪGUMS

### Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu saskaņā ar iepirkuma komisijas lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu, pretendenta piedāvājumu un Nolikuma noteikumiem, kā arī iepirkuma līguma projektu (13. pielikums).

### Pretendenta iebildumi par Nolikumā ietvertā iepirkuma līguma projekta nosacījumiem jāizsaka ne vēlāk kā 10 dienas līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumā norādītie un pēc piedāvājumu atvēršanas iesniegtie iebildumi par līguma projekta nosacījumiem netiks ņemti vērā.

  - Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu, ja Pretendents garantē (rakstisks iesniegums),  ka 5 darba dienu laikā iesniegts Līguma izpildes nodrošinājumu 5% apmērā no līgumcenas. Pretendents iesniedzot piedāvājumu iesniedz Garantijas apliecinājumu  (15.pielikums) par to, ka 5 darba dienu laikā no līguma noslēgšanas datuma  iesniegts Līguma izpildes nodrošinājumu.

  - Pretendentam, kuram piedāvāts noslēgt būvdarbu līgumu, 5 (piecu) dienu laikā Pasūtītājam ir jāiesniedz LR Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas, ne agrāk kā trīs mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas, izziņa, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu un neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par Pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu un kura satur informāciju par uzņēmuma paraksta tiesīgām personām.

  - Pretendentam, kuram piedāvāts noslēgt būvdarbu līgumu, 5 (piecu) dienu laikā Pasūtītājam ir jāiesniedz izziņa, kuru izdevis LR Valsts ieņēmumu dienests vai līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde citā valstī, kur pretendents reģistrēts, kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu izziņas izsniegšanas brīdī.

# VI CITI NOTEIKUMI

# PASŪTĪTĀJA UN IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

Iepirkuma komisijas tiesības:

### Pieaicināt ekspertus piedāvājumu noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes un piedāvājumu vērtēšanas veikšanai.

### Ja tas nepieciešams, piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kvalifikācijas vērtēšanai, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, pieprasīt, lai pretendents rakstiski precizē vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti piedāvājumā, kā arī pieprasīt, lai pretendents uzrāda iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus.

### Atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktajai kārtībai izdarīt grozījumus Nolikumā.

### Lemt, ja tas nepieciešams, par atklāta konkursa termiņa pagarinājumu.

### Lemt par pretendentu iesniegto piedāvājumu atbilstību Nolikuma prasībām un noteikt saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

### Normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izbeigt iepirkuma procedūru bez iepirkuma līguma noslēgšanas.

### Iepirkuma komisijai ir tiesības jebkurā piedāvājuma izvērtēšanas stadijā pārbaudīt un izvērtēt pretendenta norādītos kvalitātes nodrošinājuma pasākumus pretendenta uzņēmumā, pieaicinot attiecīgus kvalitātes vadības ekspertus.

### Izvēlēties nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju.

Iepirkuma komisijas pienākumi:

### Nodrošināt atklāta konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu.

### Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

### Ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pēc laikus iesniegta ieinteresētā piegādātāja rakstiska pieprasījuma sniegt papildu informāciju par Nolikumu.

### Izskatīt pretendentu iesniegtos piedāvājumus, novērtēt to atbilstību saskaņā ar Nolikuma, Publisko iepirkumu likuma un citu normatīvo aktu prasībām, izvēlēties saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

# PRETEDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

Pretendenta tiesības:

### Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu.

### Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

### Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts.

### Iesniegt iesniegumu pasūtītājam par Nolikumā iekļautajām prasībām ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

### Iesniegt iesniegumu par pasūtītāja vai iepirkuma komisijas darbību attiecībā uz atklāta konkursa likumību Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

Pretendenta pienākumi:

### Sagatavot piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām.

### Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

### Jebkādus papildu informācijas pieprasījumus pasūtītājam iesniegt rakstveidā.

### Sniegt patiesu informāciju.

### Iepirkuma komisijas noteiktajos termiņos sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu vai tajā ietvertajiem dokumentiem, ja iepirkuma komisija to pieprasa.

- CITI NOTEIKUMI

  - Ja veicot līguma izpildi, būvniecības pakalpojuma sniedzējs konstatē objektīvus apstākļus, kuru rezultātā nav  iespējams veikt pakalpojumu norādītājā laikā,  apjomā vai izpildīt atsevišķa būvniecības uzdevuma (saskaņā ar tehnisko projektu) posmu, tad pakalpojuma sniedzējam divu darba dienu laikā par to rakstiski jāinformē pasūtītājs un jāpiedāvā  situācijas risinājums. Šajos gadījumos pakalpojuma līgumu var grozīt, precizēt vai mainīt ( t.s.k līguma izpildes termiņu, bet ne ilgāk par 2011.gada 30.augustu), kopumā nemainot pakalpojuma izpildes summu.

  - Pasūtītājam ir tiesības pieņemt lēmumu par iepirkuma noslēgšanu  bez rezultāta, ja Pretendentu piedāvātā pakalpojuma (būvuzraudzība) cena pārsniedz  projekta ,,LNS-otrās mājas 2’’ šim pakalpojumam paredzētās  izmaksas. Šajā gadījumā komisija var pieņemt lēmumu veikt atkārtotu iepirkumu.

# VII  PIELIKUMI

| 1.pielikums | Pieteikums dalībai konkursā |  |
| --- | --- | --- |
| 2.pielikums | Piedāvājuma nodrošinājums |  |
| 3.pielikums | Informācija par pretendenta personu grupā ietilpstošiem partneriem un/vai apakšuzņēmējiem |  |
| 4.pielikums | Pretendenta pieredze līdzīgu būvdarbu veikšanā |  |
| 5.pielikums | Pretendenta un apakšuzņēmēju pakalpojuma sniegšanai paredzēto speciālistu saraksts |  |
| 6.pielikums | Speciālista CV |  |
| 7.pielikums | Tehniskā aprīkojuma saraksts |  |
| 8.pielikums | Objekta apsekošanas reģistrācijas lapa |  |
| 9.pielikums | Būvdarbu izpildes risku analīze konkrētajam objektam |  |
| 10.pielikums | Apakšuzņēmēja apliecinājums |  |
| 11.pielikums | Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks |  |
| 12.pielikums | Kvalitātes nodrošināšanas plāns |  |
| 13.pielikums | Līguma projekts |  |
| 14.pielikums | Līguma izpildes nodrošinājums |  |
| 15.pielikums | Pretendenta garantijas apliecinājums līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanai |  |
| 16. pielikums. | Tehniskā specifikācija atklātam konkursam ,,LNS sociālās rehabilitācijas centra vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem būvniecība un nodošana ekspluatācijā Liepājā, 1905.gada ielā 35, LNS projekta „LNS -otrās mājas 2” (līgums Nr. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) ietvaros” |  |

1. pielikums

# <<aizpilda pretendents un noformē uz savas iestādes veidlapas>>>

# PIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ

2010. gada ___.___________						_________________

Pieteikums sastādīšanas vieta

Konkursa nosaukums: „XXX” ID. XXX

| Pretendents, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | reģ. Nr |  |
| uzņēmuma nosaukums |  | reģistrācijas numurs |
| nodokļu maksātāja kods |
| uzņēmuma bankas rekvizīti |
| tā personā |  |
|  | amats, vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds |

Iepazinušies ar konkursa nolikumu (turpmāk – Nolikums), mēs, piedāvājam veikt <iepirkuma nosaukums> saskaņā ar Nolikuma prasībām un piekrītot visiem konkursa noteikumiem, par šādu summu:

piedāvājuma cena latos bez PVN 21% vārdos un skaitļos

PVN 21% vārdos un skaitļos

piedāvājuma cena latos ar PVN 21% vārdos un skaitļos

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies veikt būvdarbus saskaņā Nolikuma noteikumiem un Tehnisko projektu un pabeigt tos, nodot ekspluatācijā <(ne vēlāk  kā līdz 2011.gada 30.augustam >.

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu veikto būvdarbu un tajos izmantoto materiālu garantijas termiņš ir <___> (_____________) kalendārie mēneši (ne īsāks kā 24 mēneši) no būvdarbu nodošanas brīža pasūtītājam un pieņemšanas nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā  līdz 2011.gada ________________ dienas no konkursa nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā derīguma termiņa izbeigšanās.

Mēs saprotam, ka Jums nav pienākums pieņemt lētāko piedāvājumu vai vispār kādu no piedāvājumiem, kuru Jūs saņemsiet.

Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no pieteikuma, pretendentu atlases un kvalifikācijas dokumentiem, tehniskā piedāvājuma un finanšu piedāvājuma.

Visas Piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

Mūs Iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums slēgt iepirkuma līgumu mūsu vārdā slēgs:

<Pretendenta vai personu grupas dalībnieka nosaukums (ja pretendentu pārstāvošā persona ir personu grupas dalībnieks)>

<Reģistrācijas numurs>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

<Pretendenta / personu apvienības visu dalībnieku nosaukums (ja piedāvājumu iesniedz personu grupa)>

<Reģistrācijas numurs>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>]

2. pielikums

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

“<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (ID. Nr.<iepirkuma procedūras identifikācijas numurs>)

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (ID. Nr.<iepirkuma procedūras identifikācijas numurs>) ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras Nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> neatsaucami apņemamies 15 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:

- Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

- Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,

- Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam <summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā šajā datumā.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

<Bankas zīmoga nospiedums>

- pielikums

## Informācija par pretendenta personu grupā ietilpstošiem partneriem un/vai apakšuzņēmējiem (aizpilda, ja tādi ir piesaistīti)

| Nosaukums | Statuss piedāvājumā | Adrese, telefons, kontaktpersona | Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma (%) | Apakšuzņēmēja/partneru paredzēto darbu īss apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| /pretendenta nosaukums/ |  | /pretendenta pilnvarotās personas paraksts/ |
| --- | --- | --- |

4. pielikums

## Pretendenta pieredze līdzīgu būvdarbu veikšanā

| Nr. | Projekta uzsākšanas, pabeigšanas gads/ mēnesis | Objekta nosaukums, adrese, būves veids un īss apraksts | Realizētā projekta apjoms (LVL bez PVN) | Pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersona, tālrunis | Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| /pretendenta nosaukums/ |  | /pretendenta pilnvarotās personas paraksts/ |
| --- | --- | --- |

5. pielikums

Pretendenta un apakšuzņēmēju pakalpojuma sniegšanai paredzēto speciālistu saraksts*

| Piedāvātā pozīcija projektā | Vārds, uzvārds | Uzņēmums, kuru speciālists pārstāv | Izglītība, specialitāte, sertifikāta numurs (ja nepieciešams) | Pieredze (pasūtītājs, objekta nosaukums, veicamo darbu apraksts, izpilde stermiņi un apjoms LVL bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

__________________			________________________________

Pretendenta nosaukums		           Pretendenta pilnvarotās personas paraksts

*- Sarakstam pielikumā jābūt speciālistu izglītības dokumentu  kopijām un sertifikātu kopijām

6. pielikums

Speciālista CV

CURRICULUM VITAE

Piedāvātā pozīcija iepirkumā :

| 1. Uzvārds: |  |
| --- | --- |
| 2. Vārds: |  |
| 3. Dzimšanas datums: |  |
| 5. Izglītība: |
| Mācību iestāde: |  |
| Gads (no/līdz): |  |
| Iegūtais grāds vai diploms: |  |
| 6. Valodas: (zināšanu līmenis no 5 - brīvi līdz 1- pamatzināšanas ) |
| Valoda | Lasītprasme | Runātprasme | Rakstītprasme |
| Latviešu |  |  |  |
| 7. Citas iemaņas: |  |
| 8. Patreizējais amats: |  |
| 9. Specializācija: |  |
| 10. Darba pieredze: |
| Komersanta Nosaukums: |  |
| Adrese: |  |
| Datums (no/līdz) |  |
| Amats: |  |
| Darba apraksts: |  |

11. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:

| Darba izpildes gads | Komersants | Amats | Klients, darba apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

Informāciju apliecinu:

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

7. pielikums

Tehniskā aprīkojuma saraksts

| Tehniskā aprīkojuma/iekārtas nosaukums, tehniskie parametri | Ražotājvalsts, izgatavošanas gads | Tehniskais stāvoklis | Piederība (īpašumā % / jānomā/ jāpērk/nomā ) |
| --- | --- | --- | --- |

* Tehnika, transports, iekārtas, aprīkojums un cits tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams konkrētā projekta realizācijai un plānotajā būvniecības laikā ir pieejams pretendentam vai apakšuzņēmējiem.

| /pretendenta nosaukums/ |  | /pretendenta pilnvarotās personas paraksts/ |
| --- | --- | --- |

8. pielikums

(uzņēmuma nosaukums)

OBJEKTA APSEKOŠANAS REĢISTRĀCIJAS LAPA

| Objekta nosaukums | Objekta apsekojuma datums | Pasūtītāja pārstāvis (Vārds, Uzvārds) | Pasūtītāja pārstāvja paraksts | Pretendenta pārstāvis (Vārds, Uzvārds) | Pretendenta pārstāvja paraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1905.gada iela 35, Liepāja; Atklāts konkurss ,,LNS sociālās rehabilitācijas centra vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem būvniecība un nodošana ekspluatācijā Liepājā, 1905.gada ielā 35, LNS projekta „LNS -otrās mājas 2” (līgums Nr. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) ietvaros” ,,LNS sociālās rehabilitācijas centra vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem būvniecība un nodošana ekspluatācijā Liepājā, 1905.gada ielā 35, LNS projekta „LNS -otrās mājas 2” (līgums Nr. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) ietvaros” |  |  |  |  |  |

9. pielikums

### būvdarbu izpildes risku analīze konkrētajam objektam

### Pretendents sniedz savu viedokli par šādām būvniecības risku sadaļām:

### riski, kas saistīti ar darbu organizāciju konkrētajā objektā;

### riski, kas saistīti ar darbu izpildi un papilddarbu rašanās

### iespējamības zonas;

### riski, kas saistīti ar darbu izpildes kavējumiem – klimatiskie

### apstākļi, darba mezglpunkti, materiālu nepieejamību u.c.;

### riski, kas saistīti ar darba drošību būvdarbu izpildes laikā.

### Pretendents var papildināt risku analīzi pēc saviem ieskatiem ar citu risku analīzi vai risku novēršanas priekšlikumiem.

10. pielikums

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

(aizpilda un iesniedz, ja nepieciešams)

APLIECINĀJUMS

Mēs apliecinām, ka piekrītam veikt ________________________ (darbu nosaukums) projektā „iepirkuma nosaukums” kā apakšuzņēmēji __________________________________ (Pretendenta nosaukums).

Darbu veikšanai objektā par visām mūsu saistībām tiks noslēgts līgums ar _______________________ (Pretendenta nosaukums).

Pilnvarotā persona: ____________________________________________________

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

11. pielikums

12. pielikums

## Kvalitātes nodrošināšanas plāns

Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Pasūtītāja prasībām un tajā jāiekļauj sekojoši dokumenti, ko parakstījis Pretendents:

  - Darba organizācijas un metožu apraksts. Pretendenta piedāvātajai darba organizācijai un metodēm jāatbilst tehniskās specifikācijas prasībām. Šai sadaļai jāsatur:

  - Tehnisko specifikāciju interpretācija, raksturojot Pakalpojuma sniegšanas mērķus un sasniedzamos rezultātus,

  - Pakalpojuma sniegšanai veicamo uzdevumu apraksts, raksturojot to savstarpējo mijiedarbību un norādot to izpildē iesaistītos galvenos speciālistus,

  - Pakalpojuma sniegšanai piedāvāto metožu un līdzekļu apraksts atsevišķi katram veicamajam uzdevumam,

  - Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās informācijas apraksts,

  - Pakalpojuma sniegšanas organizatoriskās struktūras apraksts, galveno Speciālistu saziņas kārtība ar citām Pakalpojuma sniegšanā iesaistītajām personām (institūcijām) un Pasūtītāju,

  - Darbu izpildei plānoto aktivitāšu un resursu sarakstu (tai skaitā norādīt visus darbuzņēmējus/apakšuzņēmējus).

- Darbu izpildes programma:

Skaidri norādīt kopējo darba izpildes ilgumu nedēļās, skaitot no Līguma noslēgšanas dienas, iepirkuma līguma noslēgšanas  gadījumā, aktivitāšu sākuma un beigu termiņus. Norādīt kopējo darbu izpildes termiņu. Norādīt savstarpējo sasaisti starp darba aktivitātēm un to loģisko secību, galveno speciālistu noslodzi.

- Pretendents sagatavo un iesniedz naudas apguves plānu, kurā ienākošās naudas summas ir aprēķinātas, ņemot vērā Līguma nosacījumus.  Naudas plūsma jāveido mēneša griezumā pa darbu/pakalpojumu posmiem atsevišķi un kopā, kā arī jānorāda kopsummas pa mēnešiem un pa līguma izpildes laiku kopā. Pretendenta naudas plūsmai jābūt tieši pakārtotai un savietojamai ar Darbu izpildes programmu.

13. pielikums

LĪGUMA PROJEKTS

LĪGUMS Nr. <līguma numurs>

Rīga	2010.gada ____.____________

Latvijas Nedzirdīgo savienība, tās prezidenta, Arnolda Pavlina personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un

<Izpildītāja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs> tā <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kura rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, turpmāk šā līguma tekstā saukts Izpildītājs, no otras puses,

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šī līguma tekstā saukti par Līdzējiem, pamatojoties uz Latvijas Nedzirdīgo savienības projekta ,,LNS- otrās mājas 2’’ Iepirkuma komisijas lēmumu par iepirkuma ,, Sociālās rehabilitācijas centru būvniecība  LNS projekta „LNS -otrās mājas 2” (līgums Nr. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) ietvaros” rezultātiem, turpmāk šī līguma tekstā saukts Iepirkums, un <Izpildītāja nosaukums> iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Izpildītājs saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījumu un atbilstoši Darba uzdevumam (1.pielikums), kas atbilst Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam iepirkumā, turpmāk šī līguma tekstā saukts Piedāvājums (2.pielikums), veic būvdarbus, uzceļ un nodot ekspluatācijā <adrese>   Latvijas Nedzirdīgo savienības projekta ,,LNS- otrās mājas 2’’ ietvaros.

1.2.	Izpildītājs darbus veic atbilstoši šī līguma nosacījumiem.

- LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA

2.1.	Saskaņā ar Tehniskajās specifikācijās noteikto,  Izpildītājs apņemas:

2.1.1.	veikt būvdarbus, uzcelt un nodot ekspluatācijā  LNS sociālās rehabilitācijas centru vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem <adrese. atbilstoši Pasūtītāja izstrādātajiem darba apjomiem un noteiktiem termiņiem;

2.1.2.	veikt būvdarbus par cenu, ko Izpildītājs norādījis iepirkuma procedūras piedāvājumā.

2.2.	Izpildītājam ir pienākums veikt būvdarbus,  uzcelt un nodot ekspluatācijā sociālās rehabilitācijas centru <adrese>Tehniskajās specifikācijās noteiktajā apjomā līdz 2011.gada 30.augustam.

2.3.	Jebkāda ar šo līgumu saistīta un jebkurā formā pieejama informācija vai citāda veida dati, tai skaitā Izpildītāja sagatavotie materiāli, pieder Pasūtītājam un ir tā īpašums. Izpildītājam nav tiesību jebkādā veidā ierobežot Pasūtītāja tiesības brīvi un pēc saviem ieskatiem rīkoties ar tiem.

- LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1.	Maksa par būvdarbu veikšanu, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar līguma izpildi saistītos izdevumus, ir LVL <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu ), tai skaitā PVN <procentu likme> % (<procentu likme 	vārdiem> procenti) Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu), turpmāk šī līguma tekstā saukta Līgumcena.

3.2.   Avansa maksājums nav paredzēts. Darbu izpildes apmaksa notiek 50  (piecdesmit) darba dienu laikā no Izpildītāja iesniegto atskaišu, rēķinu u..c. dokumentu , kā arī darbu pieņemšanas- nodošanas aktu trīspusējas parakstīšanas (Izpildītājs, Pasūtītājs, Būvuzraugs) par katru darba posmu, bet ne biežāk kā vienu reizi mēnesī. Starpposmu maksājumu kopsumma nedrīkst pārsniegt 90% no līgumcenas.

  - Noslēguma maksājums notiek pēc būvniecības objektu nodošanas ekspluatācijā un sastāda 10 % no līgumcenas (bez PVN), atbilstošo dokumentu iesniegšanas Pasūtītājam un pieņemšanas- nodošanas aktu trīspusējas parakstīšanas  par darbu kopapjoma izpildi.

3.4. Pēc būvdarbu pabeigšanas un nodošanas ekspluatācijā Pasūtītājs,  Izpildītājs un Būvuzraugs paraksta būvdarbu pieņemšanas-nodošanas aktu. Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu  paraksta abas līdzējpuses un  tas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.

- LĪDZĒJU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA

4.1.	Izpildītāja saistības:

4.1.1. Izpildītājs apņemas veikt būvdarbus līgumā paredzētajā termiņā, apjomā un kvalitātē.

4.1.2. Izpildītājs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam un trešajām personām sakarā ar šī līguma noteikumu pārkāpumu, ja Izpildītājs tajos vainojams.

4.1.3. 5 (piecu) dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas iesniegt pasūtītājam līguma izpildes nodrošinājumu galvojuma formā 5% (piecu  procentu) apmērā no noslēgtā līguma summas.

4.1.4. 5 (piecu) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas, iesniegt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi par visu veicamo būvdarbu apjomu gan par visu būvobjektu Liepājā, 1905.gada ielā 35, gan arī atsevišķi par dzīvojamo ēku Liepājā, 1905.gada ielā 33 un dzīvojamo ēku Liepājā, 1905.gada ielā 37 apdrošināšanu pret būvniecības laikā iespējamiem riskiem.

4.1.5. Izpildītājs apņemas regulāri (katru nedēļu) atskaitīties par veiktiem būvdarbiem Pasūtītāja noteiktajā kārtībā un ne retāk kā vienu reizi mēnesī līdz katra mēneša 5.datumam iesniegt pārskatu par veiktajiem būvdarbiem t.s.k. finanšu dokumentus. Visus dokumentus paraksta Izpildītāja pilnvarota persona, Būvuzraugs un Pasūtītāja pilnvarota persona.

4.1.6. Pasūtītājs sedz visas izmaksas saistītās ar būvatļaujas saņemšanu, kā arī patstāvīgi risina visas radušās komunikāciju  atslēgšanas un pieslēgšanas procedūras  būvobjektam un sedz visas ar to saistītās izmaksas.

4.2.	Pasūtītāja saistības:

4.2.1. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā veiktajiem būvdarbiem šajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.

4.2.2. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi veikt Izpildītāja veikto būvdarbu pieņemšanu.

4.3. 	Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

4.4.	Ja Izpildītājs nepabeidz būvdarbus Līguma 2.2.punktā noteiktajā laikā, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu  par katru nokavēto dienu 1 % (viens procents) no kopējās Līgumcenas, kas sastāda LVL <summa> (<lati vārdiem> lati <santīmi vārdiem> santīmi>), kā arī atlīdzina visus tādējādi Pasūtītājam nodarītos zaudējumus.

4.5.	Ja Izpildītājs nav ievērojis Tehniskajās specifikācijās, Piedāvājumā un šajā līgumā noteiktās prasības attiecībā uz būvdarbu veikšanu, tad Līdzēju pilnvarotie pārstāvji nekavējoties (tiklīdz tas ir iespējams) sastāda un paraksta Defektu aktu, kurā norāda izstrādātā tehniskā projekta  neatbilstību Tehniskajām specifikācijām un/vai Piedāvājumam un/vai šī līguma noteikumiem. Defektu akts kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu. Izpildītājam uz sava rēķina defekti jānovērš 10 (desmit) dienu laikā. Defektu novēršanas termiņā Izpildītājam tiek aprēķināts līgumsods 0,5 % (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no Līgumcenas, kas sastāda LVL <summa> (<lati vārdiem> lati <santīmi vārdiem> santīmi>) par katru defekta novēršanas termiņa dienu.

Gadījumā, ja defektu novēršana nav iespējama, Izpildītājs atlīdzina visus tādējādi Pasūtītājam nodarītos zaudējumus, un Pasūtītājam ir tiesības neapmaksāt 3.1.punktā noteikto Līgumcenu par Pakalpojumu šajā līgumā norādītajā termiņā un prasīt samazināt maksu par līguma izpildi, kā arī atlīdzināt nodarītos zaudējumus.

4.6.	Jebkura šajā līgumā noteiktā Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes.

5.	LĪDZĒJU TIESĪBAS

5.1.	Izpildītājam ir tiesības mainīt Apakšuzņēmēju tikai ar Pasūtītāja rakstisku atļauju.

5.2.	Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt Līguma izpildes gaitu, veikt būvdarbu veikšanas kontroles pasākumus un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju.

6.	IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA

6.1.	Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī līguma neatņemamām sastāvdaļām.

6.2.	Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, ja viņš konstatē, ka Izpildītājs veic būvdarbus neatbilstoši norādītajām Tehniskajām specifikācijām, Piedāvājumam vai šī līguma nosacījumiem. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam tādējādi radušos zaudējumus.

6.3.   Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, ja Izpildītājs savlaicīgi neiesniedz līguma punktos 4.1.3. un 4.1.4. minētos dokumentus.

7.	STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

7.1.	Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji 30 (trīsdesmit) dienu laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu vai saistošo starptautisko tiesību normu noteiktajā kārtībā tiesā.

8.	NEPĀRVARAMA VARA

8.1.	Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

8.2.	Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

9.	CITI NOTEIKUMI

9.1.	Šis līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

9.2.	Šis Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža, un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.

9.3.	Šajā līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai, un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt šā līguma noteikumu tulkošanu.

9.4.	Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz <lapu skaits> (<lapu skaits vārdiem>) lapaspusēm, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.

9.5.	Pasūtītājs par pilnvaroto pārstāvi šā līguma izpildes laikā nozīmē <atbildīgās personas vārds, uzvārds>, tālrunis <tālruņa numurs>, fakss <faksa numurs>, e-pasts <e-pasta adrese>.

9.6.	Izpildītājs par pilnvaroto pārstāvi šā līguma izpildes laikā nozīmē <atbildīgās personas vārds, uzvārds>, tālrunis <tālruņa numurs>, fakss <faksa numurs>, e-pasts <e-pasta adrese>.

9.7.	Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par līgumā izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par tehniskā projekta pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defekta akta parakstīšanu.

10.	LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

| Pasūtītājs Latvijas Nedzirdīgo savienība, Elvīras iela, 19, Rīga, LV- 1083 Reģ. Nr. 40008000615 Banka SEB banka Kods SWIFT kods UNLA LV2X , Konts. LV86UNLA0002000700111 Latvijas nedzirdīgo savienības prezidents: __________________________________ /Arnolds Pavlins/ | Izpildītājs / <vārds,uzvārds> / |
| --- | --- |

1.pielikums

Līgumam Nr. <<…>>

DARBA UZDEVUMS

- Uzcelt un nodot ekspluatācijā sociālās rehabilitācijas centru  <adrese> Latvijas nedzirdīgo savienības projekta ,,LNS-otrās mājas 2”’ ietvaros, saskaņā ar Būvprojektā un Tehniskajā specifikācijā noteiktiem apjomiem, kvalitāti un citām prasībām,  LR normatīvajos aktos un citos saistošos aktos noteiktām prasībām.

- Izpildīt līguma Nr. <...> prasības.

- Sadarbībā ar Pasūtītāju, Būvuzraugu, Autoruzraugu sagatavot būvatļaujas saņemšanai nepieciešamos dokumentus, iesniegt tos Būvvaldē un saņemt Būvatļauju. Segt visus ar šīm darbībām saistītos izdevumus.

- Būvdarbu laikā nodrošināt informatīvo stendu, kas iekļauj informāciju par būvdarbu veicēju (firmas nosaukums), būvdarbu vadītāju (vārds, uzvārds, kontakttelefons), būvuzraugu u.c. normatīvos aktos noteiktās prasības.

- Nodrošināt Eiropas savienības fondu 2007.-2013. gada plānošanas perioda Publicitātes vadlīnijās norādītās prasības:

  - uzstādīt būvlaukumā Pasūtītāja izsniegtu publicitātes stendu un saglabāt to visu būvniecības laiku.

  - Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā piestiprināt pie ēkas Pasūtītāja izsniegtu publicitātes plāksni.

  - Stenda atrašanās vietu būvniecības teritorijā  un plāksnes novietojumu  pie ēkas/ ēkā Izpildītājam jāsaskaņo ar  Pasūtītāju.

- Sniegt atskaites par būvniecības darbu izpildi ne retāk kā reizi mēnesī.

- Visas darbības, kas saistītas Būvprojekta realizāciju u.c. prasību izpildi , saskaņot ar būvuzraugu un Pasūtītāja atbildīgo personu.

- Visus finansu dokumentus, kas saistīti ar  Būvprojekta realizāciju u.c. prasību izpildi, ne retāk kā reizi mēnesī saskaņot ar būvuzraugu, Pasūtītāja atbildīgo personu un projekta ,,LNS-otrās mājas 2” grāmatvedi.

- Kārtējos kontroles un organizatoriskos jautājumus būvniecības laikā risināt ar Būvuzraugu, Autoruzraugu  un Pasūtītāja atbildīgo personu.

- Izpildīt Būvuzrauga, Autoruzrauga  un Pasūtītāja norādes.

- Visā būvniecības norises laikā un objekta sagatavošanas un nodošanas ekspluatācijā laikā  ievērot Darba drošības prasības, Ugunsdrošības prasības, Elektrodrošības prasības u.c. saistošajos normatīvos noteiktās prasības. Nodrošināt normatīvos noteiktajā kārtībā tādu darba organizāciju būvniecības laikā, kas nekavē un netraucē blakus esošo ēku vai ar jaunceļamo ēku savienojamo ēku funkcionēšanu. Izpildīt visus DOP plānā ietvertos darbu izpildes nosacījumus.

2.pielikums Līgumam Nr. <...>

PIEŅEMŠANAS- NODOŠANAS AKTS (PARAUGS)

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Latvijas Valsts finansēts Latvijas Nedzirdīgo savienības projekts

„LNS -  OTRĀS MĀJAS 2”

Identifikācijas Nr.3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rīga

2010.gada _________________

Darba pieņemšanas – nodošanas akts nr. ____

Piedaloties: pasūtītājam „Latvijas Nedzirdīgo savienība”, kas reģistrēta Latvijas Republikas biedrību un nodibinājumu reģistrā ar reģistrācijas Nr. 40008000615, Elvīras iela 19, Rīga, LV - 1083 (turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”), tās prezidenta Arnolda Pavlina personā, kas darbojas uz statūtu pamata,

un, _________________, reģistrācijas Nr._____________, juridiskā adrese _____________ tā __________, personā, (turpmāk tekstā – „Izpildītājs”),

Akts sastādīts par to, ka Izpildītājs saskaņā ar (,,datums, līguma Nr., ,,Līguma priekšmets”..), kā arī darbu izpildes laika grafiku, ir veicis pasūtījuma daļēju izpildi (<<gads, mēnesis>>).

Izpildītājs nodod un Pasūtītājs pieņem:

| Nr. | Darbu nosaukums | Pozīcija tāmē nr. | Mērvienība | Daudzums | Summa bez PVN | Summa ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Līdz ar šī akta sastādīšanu un parakstīšanu 2010.gada 28.maijā pasūtījums ir daļēji izpildīts un Izpildītājs ir tiesīgs saņemt par to samaksu kā norādīts pēc viņa izrakstītā rēķina.

Samaksa par paveikto ir Ls _______, tai skaitā Ls ________, bez PVN un LVL ________PVN 21 (divdesmit viens) %.

Šis akts sastādīts 2(divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja

| Pasūtītājs Latvijas Nedzirdīgo savienība, Elvīras iela, 19, Rīga, LV- 1083 Reģ. Nr. 40008000615 Banka: Valsts Kase Kods SWIFT kods TREL LV22 , Konts. LV57TREL91363700813R4 Latvijas Nedzirdīgo savienības prezidents: __________________________________ Arnolds Pavlins | Izpildītājs Nosaukums Adrese Reģ. Nr. Banka: Kods: Konts: /atbildīgā persona/ |
| --- | --- |

14.pielikums

Līguma izpildes nodrošinājums

<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

LĪGUMA IZPILDES nodrošinājums

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) izpildes nodrošinājums

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, <Bankas/apdrošināšanas kompānijas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 15 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma,

kurā minēts, ka <Uzņēmēja nosaukums>, <reģistrācijas numurs> , <adrese> (turpmāk – Uzņēmējs)  nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, norādot ko Uzņēmējs nav izpildījis,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.458 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.458), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti.

Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

<Bankas zīmoga nospiedums>

15.pielikums

PRETENDENTA GARANTIJAS APLIECINĀJUMS

LĪGUMA IZPILDES NODROŠINĀJUMA IESNIEGŠANAI

Mēs apliecinām, ka būvdarbu pakalpojuma _______________________ (būvdarbu nosaukums) projektā „iepirkuma nosaukums”  līguma noslēgšanas gadījumā 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas, iesniegsim Pasūtītājam LĪGUMA IZPILDES nodrošinājumu .

Esam informēti par to, ka ja minētajā terminā netiek iesniegts līguma izpildes nodrošinājums, tad pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu. Termiņš LĪGUMA IZPILDES nodrošinājuma iesniegšanai var tikt pagarināts , ja tam piekrīt Pasūtītājs un par ko tiek noslēgta rakstiska vienošanās.

Pilnvarotā persona: ____________________________________________________

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

16.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Tehniskā specifikācija atklātam konkursam  ,,LNS sociālās rehabilitācijas centra vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem būvniecība un nodošana ekspluatācijā Liepājā, 1905.gada ielā 35, LNS projekta „LNS -otrās mājas 2”

(līgums Nr. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) ietvaros”

# Footnotes

Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja pretendents ir personu apvienība)!

Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām!

Kvalitātes nodrošināšanas plāns jāiesniedz par visu Tehniskajā specifikācijā minēto apjomu

# Text boxes

Eiropas Reģionālās

attīstības fonds

Ieguldījums tavā nākotnē

Eiropas Savienība

Eiropas Reģionālās

attīstības fonds

Ieguldījums tavā nākotnē

Eiropas Savienība